АДМИНИСТРАЦИЯ ОЯШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2013 № 12

О мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2013года на территории Ояшинского сельсовета

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики и жизнедеятельности Ояшинского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Согласно рекомендации КЧС и ПБ Ояшинского сельсовета от 05.03.2013г. утвердить план мероприятий по охране жизни людей на водных объектах Ояшинского сельсовета в 2013 году  (Приложение №1)

- Директору МУП «Ояшинское ЖКХ» А.П.Томилину  в срок до 10.04.2013г. привести в готовность силы и средства по восстановлению мостов, дорог, пропускных труб в случае повреждения весенним паводком. Очистить от снега водопропускные трубы, общий план мероприятий по пропуску талых вод прилогается (Приложение №2)

- Рекомендовать директорам школ Ояшинской СОШ – В.В. Желякову, Ново-Эстонской ООШ – Л.Н. Розиной провести разъяснительную работу с учащимися о правилах безопасности в период паводка и вскрытия рек.

- Директору МУП «Ояшинское ЖКХ: А.П.Томилину до 01.04.2010г.отработать схему взаимодействия с наблюдателем гидропоста ГП-1 с. Ояш Н.В. Гефт по наблюдению за паводковой обстановкой, проверить схему оповещения членов КЧС и ПБ. С началом вскрытия рек предоставить в комиссию по ЧС и ПБ района информацию о гидрологической обстановке.

- На период прохождения весеннего половодья установить круглосуточное дежурство по администрации Ояшинского сельсовета с 01.04.2011г. по 30.04.2011г. согласно  Приложения  №3

- Контроль за выполнением постановляю оставляю за собой.

Глава Ояшинского сельсовета 						             Ж.В.Чуфарова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации Ояшинского

сельсовета

от 23.03.2013г. № 12

ПЛАН

мероприятий по охране жизни людей на водных объектах

на территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района

Новосибирской области в 2013году.

| №п/п | Мероприятия | Время проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с предприятиями и организациями, действующими в осуществлении ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах | В течении года | КЧС Ояшинского сельсовета, во взаимодействии с руководителями предприятий и организаций |
| 2. | Организация мер по созданию запасов продуктов на период паводка | апрель | ПО «Ояшинское» |
| 3. | Разъяснительная работа с детьми о правилах поведения на воде | Апрель - ноябрь | МОУ Ояшинская СОШ МОУ Н-Эстонская ООШ |
| 4. | Организация мер по пропуску паводковых вод и обеспечение безопасности жизни людей в случае подтопления и других стихийных бедствий | апрель | КЧС Ояшинского сельсовета, во взаимодействии с руководителями предприятий и организаций |
| 5. | Информирование населения о правилах поведения людей на воде и льду на сходах граждан и информационно-учебных плакатов | В течение года | Специалист администрации по ГО и ЧС |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации Ояшинского

сельсовета

от 23.03.2013 г. № 12

План – график

мероприятий по подготовке сил и средств

к пропуску талых вод весной 2013года

| №п/п | Мероприятия | Период исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка кюветов дорог поселений для организации стока талых вод от полотна автодорог | 25.03.13 30.03.13 | -Болотнинское ДРСУ -Мошковское ДРСУ -и другие организации по договорам |
| 2. | Очистка оголовков водопропускных труб под автодорогами в поселениях | 25.03.13 30.03.13 | МУП «Ояшинское ЖКХ» |
| 3. | Очистка подъездов к скважинам, водозаборам от слоя накатанного снега | 25.03.13 01.04.13 | -по договорам Болотнинское ДРСУ, Мошковского ДРСУ, частные лица и организации. |

Приложение №3

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации Ояшинского

сельсовета

от 23.03.2013г. № 12

ГРАФИК

| № пп | Фамилия И.О. | Должность | Телефон | 01.04.13 | 02.04.13 | 03.04.13 | 04.04.13 | 05.04.13 | 06.04.13 | 07.04.13 | 08.04.13 | 09.04.13 | 10.04.13 | 11.04.13 | 12.04.13 | 13.04.13 | 14.04.13 | 15.04.13 | 16.04.13 | 17.04.13 | 18.04.13 | 19.04.13 | 20.04.13 | 21.04.13 | 22.04.13 | 23.04.13 | 24.04.13 | 25.04.13 | 26.04.13 | 27.04.13 | 28.04.13 | 29.04.13 | 30.04.13 | 31.03.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Томилина Нина Николаевна | Специалист админист. | р.т. 41-355 | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |
| 2 | Петровская Галина Александровна | Специалист админист. | р.т. 41-355 |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 3 | Томилин Анатолий Павлович | Директор МУП Ояшинское ЖКХ | р.т. 41-237 |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |

дежурства в период прохождения весеннего половодья