АДМИНИСТРАЦИЯ ОЯШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2017 № 11

О мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2017года на территории Ояшинского сельсовета

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики и жизнедеятельности Ояшинского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Согласно рекомендации КЧС и ПБ Ояшинского сельсовета от 23.03.2017г. утвердить план мероприятий по охране жизни людей на водных объектах Ояшинского сельсовета в 2017 году  (Приложение №1)

- Директору МКП «Ояшинское ЖКХ» А.П.Томилину  в срок до 01.04.2017г. привести в готовность силы и средства по восстановлению мостов, дорог, пропускных труб в случае повреждения весенним паводком. Очистить от снега водопропускные трубы, общий план мероприятий по пропуску талых вод прилагается (Приложение №2)

- Рекомендовать директору школы МКОУ Ояшинской СОШ – В.В. Желякову, провести разъяснительную работу с учащимися о правилах безопасности в период паводка и вскрытия рек.

- Директору МКП «Ояшинское ЖКХ: А.П. Томилину до 01.04.2017г отработать схему взаимодействия с наблюдателем гидропоста ГП-1 с. Ояш П.В. Петровским по наблюдению за паводковой обстановкой, проверить схему оповещения членов КЧС и ПБ. С началом вскрытия рек предоставить в комиссию по ЧС и ПБ района информацию о гидрологической обстановке.

- На период прохождения весеннего половодья установить круглосуточное дежурство по администрации Ояшинского сельсовета с 01.04.2017г. по 30.04.2017г. согласно  Приложения  №3

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ояшинского сельсовета 			                     Ж.В.Чуфарова

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

администрации Ояшинского

сельсовета

от 27.03.2017г. № 11

ПЛАН

мероприятий по охране жизни людей на водных объектах

на территории Ояшинского сельсовета Болотнинского района

Новосибирской области в 2017году.

| №п/п | Мероприятия | Время проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взаимодействие с предприятиями и организациями, действующими в осуществлении ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах | В течении года | КЧС Ояшинского сельсовета, во взаимодействии с руководителями предприятий и организаций |
| 2. | Организация мер по созданию запасов продуктов на период паводка | апрель | ПО «Ояшинское» |
| 3. | Разъяснительная работа с детьми о правилах поведения на воде | Апрель - ноябрь | МКОУ Ояшинская СОШ |
| 4. | Организация мер по пропуску паводковых вод и обеспечение безопасности жизни людей в случае подтопления и других стихийных бедствий | апрель | КЧС Ояшинского сельсовета, во взаимодействии с руководителями предприятий и организаций |
| 5. | Информирование населения о правилах поведения людей на воде и льду на сходах граждан и информационно-учебных плакатов | В течение года | Специалист администрации по ГО и ЧС |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

администрации Ояшинского

сельсовета

от 27.03.2017 г. № 11

План – график

мероприятий по подготовке сил и средств

к пропуску талых вод весной 2017года

| №п/п | Мероприятия | Период исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка кюветов дорог поселений для организации стока талых вод от полотна автодорог | 27.03.17 30.03.17 | -Болотнинское ДРСУ -Мошковское ДРСУ -и другие организации по договорам |
| 2. | Очистка оголовков водопропускных труб под автодорогами в поселениях | 27.03.17 30.03.17 | МКП «Ояшинское ЖКХ» |
| 3. | Очистка подъездов к скважинам, водозаборам от слоя накатанного снега | 27.03.17 01.04.17 | -по договорам Болотнинское ДРСУ, Мошковского ДРСУ, частные лица и организации. |

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

администрации Ояшинского

сельсовета

от 27.03.2017г. № 11

ГРАФИК

| № пп | Фамилия И.О. | Должность | Телефон | 01.04.17 | 02.04.17 | 03.04.17 | 04.04.17 | 05.04.17 | 06.04.17 | 07.04.17 | 08.04.17 | 09.04.17 | 10.04.17 | 11.04.17 | 12.04.17 | 13.04.17 | 14.04.17 | 15.04.17 | 16.04.17 | 17.04.17 | 18.04.17 | 19.04.17 | 20.04.17 | 21.04.17 | 22.04.17 | 23.04.17 | 24.04.17 | 25.04.17 | 26.04.17 | 27.04.17 | 28.04.17 | 29.04.17 | 30.04.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чуфарова Жанна Владимировна | Глава Ояшинского сельсовета. | р.т. 41-237 41-216 | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 2 | Петровская Галина Александровна | Специалист админист. | р.т. 41-355 41-268 |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| 3 | Томилин Анатолий Павлович | Директор МКП Ояшинское ЖКХ | р.т. 41-237 41223 |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | + |

дежурства в период прохождения весеннего половодья